NGUYỆN VỌNG ĐỀ TÀI

Họ tên sv : Trần Chí Thành

MSSV : 20194845

1. Tên đề tài đề xuất

Xây dựng hệ thống quản lý dự án phần mềm theo mô hình Agile trên nền tảng web

2. Tóm tắt ý tưởng đề tài

Trong quá trình phát triển phần mềm, việc quản lý dự án, theo dõi tiến độ công việc và phân bổ nguồn lực là những yếu tố quan trọng để đảm bảo dự án được thực hiện đúng kế hoạch. Các phương pháp quản lý dự án hiện đại như Agile và Scrum thường chia dự án thành nhiều Sprint, Epic và các Work Item nhỏ để dễ theo dõi và quản lý.

Đề tài này hướng tới việc xây dựng một hệ thống web hỗ trợ quản lý dự án phần mềm theo hướng tiếp cận tương tự mô hình Agile. Hệ thống cho phép người dùng tạo và quản lý các dự án, chia dự án thành các Sprint và Epic, đồng thời quản lý các Work Item (các công việc cụ thể) trong từng Sprint.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản lý thông tin nhân sự tham gia dự án, phân công công việc và theo dõi chi phí liên quan đến dự án. Thông qua giao diện web trực quan, người dùng có thể theo dõi tiến độ thực hiện dự án và các công việc đang được thực hiện.

3. Mục tiêu của đề tài

- Xây dựng một hệ thống web hỗ trợ quản lý dự án phần mềm.

- Cho phép tạo và quản lý nhiều dự án khác nhau.

- Quản lý các Sprint trong từng dự án.

- Quản lý Epic và Work Item (các nhiệm vụ cụ thể).

- Quản lý thông tin nhân sự tham gia dự án.

- Hỗ trợ phân công công việc cho từng thành viên.

- Theo dõi chi phí liên quan đến dự án.

- Hiển thị tiến độ thực hiện công việc thông qua giao diện web.

4. Công nghệ sử dụng

Frontend:

- React

- TypeScript

- Tailwind CSS

Backend:

- Spring Boot

- Spring Data JPA

Cơ sở dữ liệu:

- H2 Database

Công cụ hỗ trợ:

- Apache Maven

- Git

5. Dự kiến khung thời gian theo các tuần về kế hoạch làm việc

| Tuần | Công việc |
| --- | --- |
| Tuần 1 | - Tìm hiểu yêu cầu của hệ thống quản lý dự án - Nghiên cứu các công nghệ dự kiến sử dụng |
| Tuần 2 | - Phân tích yêu cầu chức năng của hệ thống - Thiết kế kiến trúc tổng thể của ứng dụng |
| Tuần 3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu cho các thực thể: Project, Sprint, Epic, WorkItem, Person, Cost |
| Tuần 4 | - Xây dựng cấu trúc backend - Tạo các model và repository |
| Tuần 5-6 | - Xây dựng các API quản lý Project - Xây dựng API quản lý Sprint và Epic |
| Tuần 7-8 | - Xây dựng API quản lý Work Item - Xây dựng API quản lý Person và phân công công việc |
| Tuần 9-10 | - Xây dựng API quản lý chi phí dự án - Khởi tạo và xây dựng giao diện frontend |
| Tuần 11-12 | - Kết nối frontend với backend thông qua API - Hoàn thiện các chức năng chính |
| Tuần 13 | Kiểm thử toàn bộ hệ thống (unit test, integration test). |
| Tuần 14 | Hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị trình bày đề tài |

6. Kết quả dự kiến

Sau khi hoàn thành, đề tài sẽ tạo ra một ứng dụng web hỗ trợ quản lý dự án phần mềm theo hướng tiếp cận Agile. Hệ thống cho phép quản lý dự án, Sprint, Epic, Work Item, nhân sự và chi phí dự án thông qua giao diện web trực quan. Ngoài ra, việc thực hiện đề tài cũng giúp người thực hiện hiểu rõ quy trình phát triển một hệ thống web full-stack và áp dụng các công nghệ hiện đại trong phát triển phần mềm.